上海东冠纸业有限公司

绿化养护招标文件

招标单位：上海东冠纸业有限公司

2021年12月

目    录

- 招标邀请函

- 投标人资质

- 绿化养护项目范围和合同期限

- 绿化养护管理要求和付款方式

- 报价要求

- 投标文件组成

- 评标与开标

八、 附件

附件一：投标函

附件二：投标人法人代表授权委托书

附件三：反商业贿赂协议书

# 一、招标邀请函

上海东冠纸业有限公司现有厂区绿化面积37498平方、预留用地养护面积6000平方)。

为了提高厂区绿化养护水平，保证厂区的绿化美观整洁，上海东冠纸业有限公司（以下简称招标单位）拟招标选择合格的绿化养护单位（以下简称投标单位）对东冠厂区的绿化进行养护管理。

招标单位：上海东冠纸业有限公司

标书提交截止时间：2021年1月 10日 17:00前（以邮戳为准）

标书提交地点：上海金山工业区林慧路1000号

邮编：201505

招标商务联系人：屠建国

电话：021-57277142 13761367114

招标技术联系人：刘素英

电话：021-57277106 13003112836

合同签订：2022年2月中上旬将与中标单位签约（一年）

请投标单位认真阅读招标内容，进行必要的投标准备，详细填写和编制投标文件，按以上确定的地点准时密闭提交。

上海东冠纸业有限公司

2021年 12 月

- 投标人资质

1、在工商行政管理机关注册登记取得企业法人营业执照，具有独立法人资格。投标人注册资本金要求达到100万元以上；

2、具有上海市园林绿化企业《养护能力认定证》 ；

3、具有绿化企业《安全生产许可证》 ；

4、养护单位必须按照养护面积37498平方米绿地的标准组成养护队伍，日常固定养护，季节性突击、大型活动等临时用工由养护公司负责及时落实到位。技术负责人必须掌握苗木栽培、嫁接、扦插、治虫、施肥等绿化工程技术；

5、投标单位技术设备应拥有草坪修剪机、绿篱修剪机等各种常规绿化设备和器具

6、信誉良好，无不良服务记录，无违法经营和不正当竞争行为；

7、投标人具有与招标项目同类型厂区绿化养护3年以上良好运行经验和业绩，且未发生重大事故；

8、投标人必须提供能证明其符合上述投标条件和具有履行合同能力的资料。

- 三、绿化养护项目范围、合同期限

1、绿化养护范围：上海东冠纸业有限公司厂区绿化养护

|  | 序号 | 养护位置 | 养护地块 | 面积 （平方） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿 化 养 护 | 1 | 南门卫 | 门口东面、西面围墙：草坪、树木 | 1085 |  |
|  | 2 | 营管中心办公区 | 门口及南面景观区草坪、树木 | 1762 |  |
|  | 3 | 西门卫 | 南面和北面车棚周围绿化 | 491 |  |
|  | 4 | 后道工厂 | 西、南、北面草坪、绿木 | 4943 |  |
|  | 5 | 造纸一车间 | 东、西（轨道旁）、南、北面草坪、绿木 | 400 |  |
|  | 6 | 造纸二车间 | 东、西（轨道旁）、南、北面草坪 | 398 |  |
|  | 7 | 造纸三车间 | 东、南、北面草坪、绿木 | 498 |  |
|  | 8 | 污水处理 | 四周区域的草坪、树木 | 771 |  |
|  | 9 | 综合办公楼 | 办公楼四周绿化（草坪、树木） | 859 |  |
|  | 10 | 造纸四车间 | 东、南、北面草坪、绿木 | 473 |  |
|  | 11 | 造纸五车间 | 南、北面草坪、绿木 | 573 |  |
|  | 12 | 新原纸仓厍（包括鱼池周围） | 东、西、南面草坪、树木 | 1817 |  |
|  | 13 | 北门卫 | 厂区北围墙 | 364 |  |
|  | 14 | 新桨板仓库 | 东、南、北面以及围墙周围草坪、树木 | 503 |  |
|  | 15 | 新上水处理（沉淀池） | 东面 | 231 |  |
|  | 16 | 新上水处理（清水池） | 东面、西面、北面 | 435 |  |
|  | 17 | 35KV变电站 | 北面、东面、南面 | 1534 |  |
|  | 18 | 浴室 | 东面、西面 | 336 |  |
|  | 19 | 煤棚打包仓库 | 北面 | 200 |  |
|  | 20 | 旧上水处理 | 东面、南面、北面 | 558 |  |
|  | 21 | 废品堆场（包括危险品仓库库） | 西面、东面围墙 | 557 |  |
|  | 22 | 五金仓库 | 东面、西面 | 51 |  |
|  | 23 | 旧变电站 | 南面、北面 | 255 |  |
|  | 24 | 苗圃 | 浴室对面大片绿化树木 | 2394 |  |
|  | 25 | 旧浆板仓库（废纸） | 南面、北面草坪、树木 | 1506 |  |
|  | 26 | 维修车间 | 四周草坪和树木（包括南面大草坪） | 2620 |  |
|  | 27 | 成品仓库 | 仓库四周、及东面和南面围墙处草坪、树木 | 5884 |  |
| 一、绿化面积合计 |  |  |  |  | 31498 |
| 二、预留空地面积（造纸五车间北面） 说明：需每月定期对空地上杂草进行及时清除 |  |  |  |  | 6000 |
| 养护总面积 |  |  |  |  | 37498 |

- 2、绿化养护合同期限

原则上合同期限为一年。绿化养护合同期满前一个月，双方商议续约事宜，招标单位有权另选绿化公司进行绿化养护工作。为了确保绿化养护工作的连续性，合同期满后，在未确定新绿化公司前，投标单位有责任按原合同约定延续其绿化养护工作，招标单位应按原合同约定支付延续期间的有关费用。

四、绿化养护管理要求和付款方式

（一）管理要求

1、招标单位对绿化养护工作的指导意见或招标单位指出投标单位绿化养护工作的不足之处，投标单位须无条件执行和改进，直至达到合同和本招标文件的相关规定。

2、招标单位有重要活动安排时，投标单位必须无条件组织力量及时全面做好养护工作，确保出效果，树形象。紧急情况随叫随到。

3、投标单位的从业人员须着装整齐、佩戴工卡上岗。做到工完场清，文明作业。

4、投标单位必须配备固定、专职的管理人员和养护人员，细化养护岗位。建立健全绿化养护、管理制度和各岗位职责，建立日常养护巡视制度，做好日常养护记录。

5、投标单位必须切实做好安全工作，加强高大树木养护作业时的安全保障，在任何情况下都要注意安全。一切安全事故均由投标单位自行负责，与招标单位无关。

（二）质量要求

1、绿化修剪。应定期进行修剪，每年草坪修剪次数6次以上，绿篱4次以上，确保草坪生长繁茂、平整，高度控制在10厘米为宜，绿篱保证成型美观，生长旺盛，无枯黄。

2、浇水、排水。经常检查排灌情况，保证无积水、无旱情，不得因涝、旱影响植物生长。每次草坪浇水应有足够时间，使草坪根部15厘米内保持湿润。夏季浇水在早晚进行，避免高温季节午间浇水，冬季浇水在中午进行，干旱季节应满足草坪生长所需的水份。

3、施肥管理。每年施肥的次数为乔木、灌木、花草、草坪各2次以上，绿地以施有机肥料为主，树木施肥先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。除根外施肥外，肥料不得触及树叶，施肥在睛天进行。

4、杂草清除。每年累计绿地除草8次以上，及时清除各种杂草，确保绿地无杂草。如使用化学除草剂必须保证绿化植物的安全，无污染、无危害。阿贷款

5、病虫害防治。根据植物的特点选择效果好、对植物无伤害的药物报招标单位。药物防治每年4次以上，人工防治2次以上，确保树木花草无病虫症状，病虫害危害率控制在2%以内。药物防治必须要做到对厂区空气、水体等不产生污染，不得对植物有药害现象。

6、树木养护。对整个绿化区内所有树木修做规范的养护穴、养护沟，普遍进行修剪，落叶乔木2次以上，灌木4次以上。乔木和灌木修剪以自然树形为主，形成观赏效果。均衡树势、美化树型，根据植物生态习性，及时采取必要的防寒防晒防风措施，保持乔灌木生长环境良好，注重美观，树木无死树、枯枝。

7、环境卫生。负责及时清理绿化区内草叶枯枝杂物。

8、抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

9、养护效果。合同期内，同一类型花草树木养护完好率达95%以上。花草树木完好率未达到95%的，由投标单位无条件进行补种至达标。

10、奖惩措施。以上条款如达不到要求标准的，将根据具体情况按合同约定的扣分标准，在每月保养费中扣减部分费用。

上述除草、修剪、施肥、病虫害防治等的养护次数为必要的低限，实际养护的次数根据植物生长的实际情况以美观、长势良好为标准进行。

（三）人员编制要求：

投标单位按照招标单位绿化养护要求提交本承揽项目绿化养护人员编制表，此编制表一旦中标将作为合同附件写入承揽合同中并作为中标人履约的依据。

（四）结算与付款方式：

（1）、招标单位付款账期要求：90天（按确认完毕的每季度绿化养护费用开具13%增值税专用发票后进行结算）。

（2）、养护费用结算以招标单位《绿化养护情况登记表》的养护情况签字确认为准。

厂区绿化养护情况登记表

| 日期 | 进厂时间 | 养护人数 | 养护内容 | 地块 | 出厂 时间 | 养护方 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

绿化养护工作要求及检查验收标准

| 项目名称 | 工作要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 绿化修剪整形 | 草坪：6次/年以上 灌木：4次/年 （根据长势状况而定） 乔木：冬季修剪1次/年 绿篱：4次/年以上 | 草坪：草根不裸露，无大型杂草，不空秃，无低洼积水现象；草高度一致控制在10厘米为宜。生长繁茂，整齐美观，无疯张现象。 乔、灌木：植物主枝分布均匀，通风透气，造型美观；绿篱整齐一致。 |
| 浇水、排水 | 具体视天气情况，经常检查草坪、灌木等排灌情况。 | 草坪浇水根部15厘米内保持湿润，保持植物良好长势，不出现大面积枯萎等缺水现象。 |
| 施肥管理 | 乔木、灌木、花草、草坪，要求施肥2次/年以上 | 绿地以施有机肥为主，做到施肥均匀、充足、适度，保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。 |
| 杂草清除松土 | 及时清除草坪上的杂草，累计每年除草8次以上，雨后杂草严重者每月一次。草坪上不允许有开花杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草 | 花丛下无杂草，树盘内无严重杂草。若使用化学除草剂必须保证绿化植物的安全、无污染、无危害。 |
| 病虫害防治 | 草地、灌木、乔木：根据植物的特点选择效果好、对植物无伤害的药物。药物防治每年4次以上，人工防治2次以上。 | 及时防治，病株、虫害现象。确保树木花草无病虫症状，病虫害危害率控制在2%以内。药物防治必须要做到对厂区空气、水体等不产生污染，不得对植物有药害现象。 |
| 补植 | 对因生长不良造成的残缺花草、树木及草皮及时进行补植恢复和修复。 | 能满足植物生长的条件下无黄土裸露；无明显沟缝。 |
| 环境卫生 | 及时清理干净绿化区内草叶枯枝杂物（树上悬挂的枯枝、修剪下来的树枝和杂草），严禁焚烧和堆放在树丛中或绿化区内。 | 有绿化专人跟踪保洁。若卫生清理达不到标准，将视具体情况按合同约定的扣分标准，扣发当月部分养护服务费。 |
| 防风防汛 | 灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、清理扶植。 | 尽快恢复原状、以免影响生产和交通 |
| 保护措施 | 保护现有绿化完整，防止人为损坏。 | 出现人为损坏时要及时恢复，（费用由甲方支付）。 |

（3）、投标单位确认中标后，需在合同签署后10个工作日内提交5万元履约保证金，履约保证金将于合同终止之日起10个工作日内退还予中标单位。

五、报价要求：

1、本项目由（包括厂区所有草坪、树木、预留用地等)投标单位包工包料按月总价包干的方式承包，所报价格已含绿化养护工具、材料、设备、设施（如喷水、修剪、锄草、治虫等必要机械）、安全文明措施、人工成本、管理费及服务税费等一切费用。

2、绿化养护报价

- （1）投标单位名称：

（单位公章）

（2）绿化养护未税报价(注明开票种类和税率)：包括每平方米年养护未税单价、各项目未税总价及总承包未税价。

绿化养护报价表

| 序号 | 公司名称 | 工程项目 | 绿化面积 （平方米） | 承包未税单价 （元/平方米.月） | 年承包未税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海东冠纸业有限公司 | 绿化面积养护 | 31498 | 元 | 元 |
| 2 |  | 预留空地养护 | 6000 | 元 | 元 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

3、投标文件内容需包含绿化养护相关标准，并按招标文件要求对绿化植物进行养护管理及提交详细的养护管理计划书（养护管理计划书将作为合同附件作为中标人履约的依据）。

4、如遇招标单位绿化更新改造补种花卉及树种按如下清单进行报价（此价格作为日后年度合同承揽附件价格进行参照）

| 序号 | 树种/花卉 | 胸径、蓬径、 高度（cm） | 数 量（棵） | 未税购树单价（含移树人工及机工费）（元/棵） | 未税移树人工及机工费（元/人/棵） | 备注（注明开票种类和税率） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独杆香樟 | 胸径15-25 | 1 |  |  |  |
| 2 | 丛生香樟（3棵拼） | 胸径30 | 1 |  |  |  |
| 3 | 龙柏 | 胸径20cm，高6m | 1 |  |  |  |
| 4 | 桂花 | 蓬径300 | 1 |  |  |  |
| 5 | 广玉兰 | 胸径10-15 | 1 |  |  |  |
| 6 | 紫玉兰 | 胸径10-15 | 1 |  |  |  |
| 7 | 紫叶李 | 胸径10-15 | 1 |  |  |  |
| 8 | 大黄杨球 | 蓬径80-100 | 1 |  |  |  |
| 9 | 小黄杨球 | 高度60 | 1 |  |  |  |
| 10 | 绿篱 | 高度220 | 1 |  |  |  |
| 11 | 紫荆 | 蓬径500 | 1 |  |  |  |
| 12 | 棕榈 | 高度300 | 1 |  |  |  |
| 13 | 竹子 | 胸径4 | 1 |  |  |  |
| 14 | 红花继木 | 蓬径100 | 1 |  |  |  |
| 15 | 木芙蓉 | 蓬径200 | 1 |  |  |  |
| 16 | 草坪铺植 | 马尼拉 | 1平方 |  |  |  |
| 17 | 草坪撒草籽 | 高羊毛 | 1平方 |  |  |  |

六、投标文件组成

投标文件一正一副共二份，其组成应包含的内容：

1、投标函及法人代表授权委托书（见附件一、附件二）；

2、《反商业反商业贿赂协议书》加盖公章（见附件三）；

3、符合投标条件的证明文件：注册资本、营业执照，税务登记证及相关证照；

4、投标单位针对本项目标书要求做出的报价方案；

5、报价：投标人提供书面报价单一正一副，另加U盘电子档EXCEL格式报价一份，报价顺序与上表一致。

七、评标与开标

1、本次招标由招标单位自行组织开标，由招标单位公司审计、法务、采购、行政等部门组成，评标组工作人员将检查投标文件的密封情况，确认无误后，当众拆封、验证投标保证金等投标文件是否齐全，并宣读投标人名称、投标价格等内容。

2、评标的依据为招标文件（及其有效的补充文件），按招标文件规定的各项因素，投标方最大限度地响应招标文件实质性要求的前提下，进行综合评分。

总分值设为100分，具体分值权重如下：

相关资质：10%

报价：65%

服务方案（人员编制）：20%

合格供方：5%。

3、按得分高低确定候选中标者，招标方择日对候选中标者进行询问、实地考察，候选中标人必须如实回答和接受询问或考察，提供所需的相关资料，招标领导小组综合决定中标人，招标单位对未中标者不做解释。

八、附件

附件一：投标函

投  标  函

致：上海东冠纸业有限公司：

我方已经仔细研究了贵方招标项目为绿化养护项目的招标文件中列明的事项。遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方愿按招标文件的要求并按以下投标承诺参与本项目的投标。

我方已按招标文件的要求提供全部文件，并自此声明：

  - 我方愿意遵守招标文件中的各项条款及一切有关规定，按投标总金额履行合同，投标项目详见投标报价表。

  - 我方同意，本投标书自贵方收到之日起生效，直到投标截止日后90天内保持有效。在此期间，本投标书之规定将始终对我方具有约束力。

  - 若我方的投标被接受，则直至合同履行完为止，本投标书保持有效。

  - 我方同意，按照招标人提供的格式及其内容进行合同签订。除贵方提出修改《合同条款》的格式及其内容，我方对贵方的修改将积极响应外，我方自己不要求修改《合同条款》的格式或内容。

  - 在招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件规定给予惩罚，我方完全接受。

  - 我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的投标并有权拒绝所有的投标，也不要求贵方解释未中标原因。

  - 我方完全理解贵方因客观原因而终止本项目招标且我承诺不予追究贵方的法律责任。

  - 我方同意，若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部份，与合同具有同等的法律效力。

  - 我方保证不在投标过程中参与不正当竞争行为。如果我方涉嫌参与任何不正当竞争行为，贵方和招标代理机构有权报告行政监督部门查处。

投标人（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）

年     月   　 日

附件二：投标人法人代表授权委托书

法人代表授权委托书

致：上海东冠纸业有限公司：

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址：                  。（法人代表姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理本项目的投标、谈判等具体工作并签署全部有关的文件、协议及合同，我单位对委托代理人的签名和承诺负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权书一直有效，委托代理人签署的本项目全部有关文件、协议及合同不因授权的撤销而失效。

委托代理人（签章）：              法人代表（签章）：

职务：                            职务：

投标人（公章）

附件三：反商业贿赂协议书

甲方： 上海东冠纸业有限公司

Party A: Shanghai Orient Champion Paper Co.Ltd

乙方：

Party B:

为共同制止商业贿赂行为、维护各自及双方在商业合作过程中共同的合法权益，经友好协商，达成如下反商业贿赂协议，以资双方信守履行。甲乙双方于     年    月     日签订此协议，本协议除非一方或双方提出中止，否则长期有效。

In order to reject the business bribe and protect the mutual legitimate rights during the process of business trade. Party A and Party B come to terms in the form of this agreement at the date of __________, this agreement is valid until withdrawal by either party.

一、双方相互承诺如下：

Both Parties consent as follows,

1、不以金钱方式（包括但不限于支付现金，赠与银行卡，赠与有价证券，如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券证券）贿赂对方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员（下称“合同履行相关人员”）。

Not allowed to bribe the other side in the form of presenting money(include but not limited in cash, credit card, securities, shopping cards, bill of lading, recreational membership card, discount card, and token negotiable securities, etc.).

2、不以实物方式（包括但不限于赠送或出借录像摄像设备、家电设备、健身器材、汽车、住房等实物）贿赂对方的合同履行相关人员。

Not allowed to bribe the other side in the form of presenting actual objects(include but not limited in presenting or lending the video camera, domestic equipment, body-building equipments, cars, dwelling houses etc.)

3、不以消费方式（包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游、国内或国外考察等方式）贿赂对方的合同履行相关人员。

Not allowed to bribe the other side in the form of expense (include but not limited in banquet, recreational expense, travel, domestic or overseas investigation).

4、不以其他任何方式（包括但不限于以朋友名义提供各种好处、活动抽奖、赌博中故意输钱、性贿赂等方式）贿赂对方的合同履行相关人员。

Not allowed to bribe the other side in the form of the others (include but not limited in giving benefits in the name of a friend, such as lucky draw, intending to lose money in gambling, bribe in pornographic activities, etc.).

二、双方确认以下行为不为商业贿赂：

Both parties confirm the following behaviors beyond the range of business bribe,

1、基于商业礼仪、赠送市场价为人民币 50 元以下的小礼品、地方特产；

At the aim of expressing the business etiquette, sending the other parties with souvenir or special local product under _50_RMB in market price.

2、基于商业接待礼仪，提供工作餐、住宿、交通等与合同履行相关的工作方便。

At the aim of expressing the business hospitable etiquette, arranging the accommodation and transportation for the other side, which adds more convenience to the contract fulfillment.

三、在商业合作过程中，如任一方发现对方业务员、高管人员等与合同履行相关的人员有第一条所述之任一行为（无论是行为人是基于合法或非法目的），均应在第一时间通报对方。

During the process of business trade, once one party detects that one of the above mentioned occurs in the other side, he should notify the relevant principal with no hesitation.

四、在商业合作过程中，如任一方发现对方业务员、高管人员等与合同履行相关的人员向己方索要第一条所述的任一好处，应予拒绝，并应在第一时间向对方通报。

During the process of business trade, once one party finds the other side asks him for benefits, he should refuse the other side and notify the principal of the other party with no hesitation.

五、如任一方违反本协议之任一约定，守约方有权视违约方的行为已严重影响已签订合同继续履行或将要签订之合同的公平性，损害守约方的合法权益，即违约方构成根本违约，守约方有权单方面解除合同，要求违约方按合同价款的 30%  支付违约金。构成商业贿赂（行贿）犯罪的交由司法机关追究其刑事责任。

If any party disobeys any term of this agreement, the treaty follower has the right to regard this violation as the damage for contract, which including has been signed contract and be going to sign contract, fulfillment and fairness. And the treaty follower’s legitimate rights, namely the other party fells back. Then the treaty follower has the right to cancel the contract unilaterally, and ask the other party to pay him the penal sum at the price of 30% the contracted price. If such behavior has formed into business bribe crime, the offender should be sent to the judicial organization for pursuing his criminal responsibility.

六、本协议之争议解决方式与已签合同相同。

The solution for the above mentioned dispute is the same as what’s on the contractsigned before.

七、双方确认：本协议所约定的违约金并不过高，双方均予接受。

Both parties confirm that the penal sum is acceptable.

八、本协议经双方签章后生效。

This agreement will be valid after both party sign.

九、本协议一式两份，双方各执一份。

This agreement duplicates for each party holding one.

十、本协议中英文含义有冲突的，以中文为准。

甲方：上海东冠纸业有限公司（公章）

Party A: Shanghai Orient Champion Paper Co.Ltd  (cachet)

法定代表人: 李慈雄

Representative:

联系人：

Contact person:

地址：

Address; Shanghai Jinshan Industrial Zone

电话/传真：

Tel/Fax

乙方：

Party B:                             (cachet)

法定代表人：

Representative:

联系人：

Contact person:

地址：

Address;

电话/传真：

Tel/Fax