招 标 文 件

项目名称：两台9兆瓦发电机维保项目

目    录

- 招标邀请函

- 投标单位资质

- 项目要求

- 付款方式

- 报价要求

- 投标文件组成

- 评标与开标

八、 附件

附件一：投标函

附件二：投标单位法人代表授权委托书

附件三：投标文件资格审查资料

附件四：反商业贿赂协议书

附件五：商务偏离表

附件六：技术偏离表

上海东冠纸业有限公司

二〇二一年十二月

- 投标邀请函

上海东冠纸业有限公司两台燃气轮机发电机组已经运行四年，为保证设备后续的稳定运行，需要对两台发电机组进行维护，为此特邀请业内优秀设备商制造商或经销商，参与我公司本项目竞标，以期达成共赢。

- 招标单位：上海东冠纸业有限公司

- 招标项目： 两台9兆瓦发电机维保

- 投标截止时间： 2022年1月10日前（以邮戳为准）

- 标书提交地点：上海金山工业区林慧路1000号

邮编：201505

联系人：吕明元

电话/传真： 021-37901971   13621651480

技术答疑： 曾臻

联系电话：13761183505

请投标单位认真阅读招标内容，进行必要的投标准备，详细填写和编制投标文件，按以上确定的地点准时密闭提交。

上海东冠纸业有限公司

2021年 12月10 日

- 投标单位资质

1、在工商行政管理机关注册登记取得企业法人营业执照，具有独立法人资格。投标单位注册资本金要求达到100万元以上，并且证件在有效期内；

2、生产制造许可证（经销证）、安装资质证书及相关证书；

3、投标单位需取得ISO9001质量体系认证证书，或有关获奖产品证书等复印件；

4、近三年内投标单位与本项目相同或相似的项目业绩证明资料复印件；

5、信誉良好，无不良服务记录，无违法经营和不正当竞争行为，且未发生重大事故；

6、投标单位必须提供能证明其符合上述投标条件和具有履行合同能力的资料。

- 项目要求

- 投标方提供的技术服务必须符合国家技术规范及标准。

- 项目内容：通过对现有两台9兆瓦发电机组逐一进行维保，确保其在未来四至五年内稳定运行。。

- 目的及要求工作内容：

  - ①现场勘验。

②发电机检修前检查。

③发电机拆回工厂检修车间。

④定子转子保养。

⑤碳刷架集电环检修。

⑥绕组试验与测试。

⑦定子浸漆，加强绝缘处理。

⑧发电机总装。

⑨空载试车。

⑩发电机外壳保养。

返厂安装调试，耐压、绝缘测试。

发电机与燃机激光中心。

驻厂配合发电全	系统调试，试运行。

  - ①发电机差动保护试验：I、比率差动II、差动速断。

②发电机后备保护试验：I、过电流保护校验II、电压闭锁校验III、过电压保护校验IV、负序电流保护检验V、频率保护检验VI、逆功率保护检验VII、失磁保护

③发电机接地保护试验：I、转子一点接地II、转子二点接地

④发电机并网线路差动保护

⑤线路光纤纵差保护

⑥整组试验

  - ①保护装置检验：a、过流保护检验b、零序过流保护检验c、电压保护检验d、整组试验

②真空断路器检验：a、断路器深度维护保养（机械部分）b、绝缘电阻试验c、耐压试验d、接触电阻试验e、合分特性试验f、机械特性试验g、真空度试验

③配电柜各元器件检验：a、压变/流变检验b、避雷器检验c、母线检验d、其他

- 质量、性能要求

a）投标人提供的备件必须为全新备件，备件质量、服务场所及服务标准必须符合行业标准。投标人提供的技术参数和承诺都会作为以后合同的技术附件。

- 售后服务要求

- 设备质保期至少一年，各投标单位可提供自己的质保期，质保期起始日期从设备安装调试完成的72小时后开始计算，所购设备非人为因素造成的故障供货商应免费上门维修，并承诺终身维护。

- 供货商应提供设备报修电话及联系人，用户报修后1小时内作出回应24小时内（或更少的时间内）派员上门现场维护并解决问题。在规定时间内不能解决问题的设备，应提供相同档次的设备给用户代用。

- 质保期内同一硬件连续多次出现同一故障，供货商须无偿更换同一档次设备或退货，因此产生的损失由供货商赔偿。

- 中标人必须提供相关的技术支持和培训。

- 要求交货期：	2022年2月~3月，具体开始日期双方约定，逐台进行，每台7天内完成安装调试。

- 付款方式

付款方法和条件：两台发电机组轮流维保，合同签定生效，预付合同款30%，首台验收后付至合同款50%，第二台发电机组维保开始时付至合同款70%，第二台发电机组维保验收后付至合同款95%，剩下5% 作为质保金，质保期一年

- 报价要求：

- 投标前投标方与招标方约定面对面技术交流，技术交流准备资料：工厂介绍、资质文件、三年内相同或类似业绩清单。投标方未参与技术交流的为废标。

- 根据技术交流结果及要求，提供相应维保分项含税报价，关键备件单项含税报价。

- 面对面技术交流截止日2021年12月30日，特殊情况投标方与招标方协商。

- 投标前需根据技术交流结果，招标方安排验厂。

- 投标文件组成

1、 投标单位编写的投标文件应至少包括下列各部分：

（1）	投标函；

（2）	授权委托书；

（3）	营业执照复印件；

（4）	法定代表人身份证明复印件；

（5）	资格审查资料(包括投标单位基本情况表、近三年财务状况表、已完成的类似项目情况表)；

（6）	生产制造许可证（经销证）、安装资质证书及相关证书

（7）投标单位认为需要提供的其他资料。

（8）	《反商业贿赂协议》

2、“投标单位基本情况表”应附投标单位营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证明等材料的复印件。

3、“已完成的类似项目情况表”应附中标通知书、或合同、或用户证明等相关证明材料，以能够证明投标单位具有该业绩。

4、 投标报价（参照上文标书要求）

5、投标文件内容的真实性

1） 投标单位应保证其投标文件中所提供的所有有关投标单位的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标单位的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标单位自负。

6、投标的语言

1 ）投标文件以及投标单位与招标方的所有往来函电均应使用中文。投标单位可以提交其它语言的印刷品资料，但有关段落必须翻译成中文。同一内容的不同语言的版本之间存在差异和矛盾时，以中文为准。

7、投标文件的装订、份数和签署

1）投标单位应制作投标文件1份正本、1份副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2）投标方式要求线上线下同时投标。线上网址：http://zhaocai.cimic.com:7070/defaultroot/modules/hospital/supplier/platform/dgindex.jsp。需要注册及标书电子版上传。

3 ）投标文件正本必须打印，副本可以正本为底本进行复印。投标文件正本中的“投标书”、“授权委托书”、“投标一览表”必须为按照要求格式提供的、有投标单位的法定代表人或授权代表签字并盖有公章。

8、投标文件的密封和标记

1） 投标单位应将投标文件正本、副本及电子文本分别密封,在密封包装的表面清楚地标明招标项目名称、编号、投标单位名称、地址、电话等内容，并在封口处加盖投标单位公章。

2）投标单位必须将“投标一览表”一份单独密封在信封中，信封封口应由投标单位的法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章。

- 评标与开标

1、本次招标由招标单位自行组织开标，由招标单位公司审计、财务、法务、采购、生产和设备等部门组成，评标小组工作人员将检查投标文件的密封情况，确认无误后，当众拆封、等投标文件是否齐全，并宣读投标单位名称、投标价格等内容。

2、评标的依据为招标文件（及其有效的补充文件），按招标文件规定的各项因素，投标单位最大限度地响应招标文件实质性要求的前提下，进行综合评分。

总分值设为100分，具体分值权重如下：

相关资质：5%

报价：65%

技术及业绩：20%

付款：10%。

3、按得分高低确定候选中标者，招标单位择日对候选中标者进行询问、实地考察，候选中标单位必须如实回答和接受询问或考察，提供所需的相关资料，招标领导小组综合决定中标单位，招标单位对未中标者不做解释。

- 附件

附件一：投标函

投  标  函

致：上海东冠纸业有限公司：

我方已经仔细研究了贵方招标项目为2台9兆瓦发电机维保项目的招标文件中列明的事项。遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方愿按招标文件的要求并按以下投标承诺参与本项目的投标。

我方已按招标文件的要求提供全部文件，并自此声明：

  - 我方愿意遵守招标文件中的各项条款及一切有关规定，按投标总金额履行合同，投标项目详见投标报价表。

  - 我方同意，本投标书自贵方收到之日起生效，直到投标截止日后90天内保持有效。在此期间，本投标书之规定将始终对我方具有约束力。

  - 若我方的投标被接受，则直至合同履行完为止，本投标书保持有效。

  - 我方同意并已经按照招标文件的要求提交投标保证金；

  - 我方同意，按照招标单位提供的格式及其内容进行合同签订。除贵方提出修改《合同条款》的格式及其内容，我方对贵方的修改将积极响应外，我方自己不要求修改《合同条款》的格式或内容。

  - 在招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件规定给予惩罚，我方完全接受。

  - 我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的投标并有权拒绝所有的投标，也不要求贵方解释未中标原因。

  - 我方完全理解贵方因客观原因而终止本项目招标且我承诺不予追究贵方的法律责任。

  - 我方同意，若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部份，与合同具有同等的法律效力。

  - 我方保证不在投标过程中参与不正当竞争行为。如果我方涉嫌参与任何不正当竞争行为，贵方和招标代理机构有权报告行政监督部门查处。

投标单位（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）

年     月   　 日

附件二：投标单位法人代表授权委托书

法人代表授权委托书

致：上海东冠纸业有限公司：

（投标单位名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址：                  。（法人代表姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理本项目的投标、谈判等具体工作并签署全部有关的文件、协议及合同，我单位对委托代理人的签名和承诺负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权书一直有效，委托代理人签署的本项目全部有关文件、协议及合同不因授权的撤销而失效。

委托代理人（签章）：              法人代表（签章）：

职务：                            职务：

投标单位（公章）

- 附件三：投标文件资格审查资料

1、投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |
| 营业执照发证 机关及号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级证书名称 发证机关及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有人员情况 | 法定代表人姓名 |  |  |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
|  | 技术总负责人姓名 |  |  |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
|  | 经济总负责人姓名 |  |  |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
|  | 现有职工人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：高级工程师（含经济、会计、统计专业） |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  | 工程师（含经济、会计、统计专业） |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  | 助理工程师（含经济、会计、统计专业 |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  | 技 工 |  | 人 |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 人 |
| 资金情况 | 资产总额 |  | 万元 |  |  | 企业资本金 |  |  |  |  | 万元 |
|  | 其中： 固定资产原值 |  | 万元 |  |  | 生产性固定资产原值 |  |  |  |  | 万元 |
|  | 开户银行 |  |  |  |  | 开户银行帐号 |  |  |  |  |  |

投标人：                 （盖章）

法定代表人/授权代表：                          （签字或盖章）

日期：     年    月    日

注：应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书的证明材料。

2、 财务数据表

| 财 务 数 据 （人民币等值） | 2018年 （人民币万元） | 2019年 （人民币万元） | 2020年 （人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 |  |  |  |
| 总资产 |  |  |  |
| 流动资产 |  |  |  |
| 负债总额 |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |
| 所有者权益 |  |  |  |
| 税前利润 |  |  |  |
| 税后利润 |  |  |  |
| 资产负债率 |  |  |  |

3、投标人类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须附业绩证明材料复印件。

2、业绩证明材料以能够证明的有效证明材料为准。

投标人：                                     （盖章）

法定代表人/授权代表：                   （签字或盖章）

日期：     年    月     日

附件四：商务偏离表

投标单位名称：

| 序号 | 标书内容 | 投标内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位代表签字:

附件五：技术偏离表

投标单位名称：

| 序号 | 服务内容名称 | 标书要求 | 投标要求 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位代表签字:

附件六：反商业贿赂协议书

甲方： 上海东冠纸业有限公司

Party A: Shanghai Orient Champion Paper Co.Ltd

乙方：

Party B:

为共同制止商业贿赂行为、维护各自及双方在商业合作过程中共同的合法权益，经友好协商，达成如下反商业贿赂协议，以资双方信守履行。甲乙双方于     年    月     日签订此协议，本协议除非一方或双方提出中止，否则长期有效。

In order to reject the business bribe and protect the mutual legitimate rights during the process of business trade. Party A and Party B come to terms in the form of this agreement at the date of __________, this agreement is valid until withdrawal by either party.

一、双方相互承诺如下：

Both Parties consent as follows,

1、不以金钱方式（包括但不限于支付现金，赠与银行卡，赠与有价证券，如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券证券）贿赂对方的业务人员、高管人员等与合同履行相关的人员（下称“合同履行相关人员”）。

Not allowed to bribe the other side in the form of presenting money(include but not limited in cash, credit card, securities, shopping cards, bill of lading, recreational membership card, discount card, and token negotiable securities, etc.).

2、不以实物方式（包括但不限于赠送或出借录像摄像设备、家电设备、健身器材、汽车、住房等实物）贿赂对方的合同履行相关人员。

Not allowed to bribe the other side in the form of presenting actual objects(include but not limited in presenting or lending the video camera, domestic equipment, body-building equipments, cars, dwelling houses etc.)

3、不以消费方式（包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游、国内或国外考察等方式）贿赂对方的合同履行相关人员。

Not allowed to bribe the other side in the form of expense (include but not limited in banquet, recreational expense, travel, domestic or overseas investigation).

4、不以其他任何方式（包括但不限于以朋友名义提供各种好处、活动抽奖、赌博中故意输钱、性贿赂等方式）贿赂对方的合同履行相关人员。

Not allowed to bribe the other side in the form of the others (include but not limited in giving benefits in the name of a friend, such as lucky draw, intending to lose money in gambling, bribe in pornographic activities, etc.).

二、双方确认以下行为不为商业贿赂：

Both parties confirm the following behaviors beyond the range of business bribe,

1、基于商业礼仪、赠送市场价为人民币 50 元以下的小礼品、地方特产；

At the aim of expressing the business etiquette, sending the other parties with souvenir or special local product under _50_RMB in market price.

2、基于商业接待礼仪，提供工作餐、住宿、交通等与合同履行相关的工作方便。

At the aim of expressing the business hospitable etiquette, arranging the accommodation and transportation for the other side, which adds more convenience to the contract fulfillment.

三、在商业合作过程中，如任一方发现对方业务员、高管人员等与合同履行相关的人员有第一条所述之任一行为（无论是行为人是基于合法或非法目的），均应在第一时间通报对方。

During the process of business trade, once one party detects that one of the above mentioned occurs in the other side, he should notify the relevant principal with no hesitation.

四、在商业合作过程中，如任一方发现对方业务员、高管人员等与合同履行相关的人员向己方索要第一条所述的任一好处，应予拒绝，并应在第一时间向对方通报。

During the process of business trade, once one party finds the other side asks him for benefits, he should refuse the other side and notify the principal of the other party with no hesitation.

五、如任一方违反本协议之任一约定，守约方有权视违约方的行为已严重影响已签订合同继续履行或将要签订之合同的公平性，损害守约方的合法权益，即违约方构成根本违约，守约方有权单方面解除合同，要求违约方按合同价款的 30%  支付违约金。构成商业贿赂（行贿）犯罪的交由司法机关追究其刑事责任。

If any party disobeys any term of this agreement, the treaty follower has the right to regard this violation as the damage for contract, which including has been signed contract and be going to sign contract, fulfillment and fairness. And the treaty follower’s legitimate rights, namely the other party fells back. Then the treaty follower has the right to cancel the contract unilaterally, and ask the other party to pay him the penal sum at the price of 30% the contracted price. If such behavior has formed into business bribe crime, the offender should be sent to the judicial organization for pursuing his criminal responsibility.

六、本协议之争议解决方式与已签合同相同。

The solution for the above mentioned dispute is the same as what’s on the contractsigned before.

七、双方确认：本协议所约定的违约金并不过高，双方均予接受。

Both parties confirm that the penal sum is acceptable.

八、本协议经双方签章后生效。

This agreement will be valid after both party sign.

九、本协议一式两份，双方各执一份。

This agreement duplicates for each party holding one.

十、本协议中英文含义有冲突的，以中文为准。

甲方：上海东冠纸业有限公司（公章）

Party A: Shanghai Orient Champion Paper Co.Ltd  (cachet)

法定代表人: 李慈雄

Representative:

联系人：

Contact person:

地址：

Address; Shanghai Jinshan Industrial Zone

电话/传真：

Tel/Fax

乙方：

Party B:                             (cachet)

法定代表人：

Representative:

联系人：

Contact person:

地址：

Address;

电话/传真：

Tel/Fax